COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI 2018
Excusés : Claude J, Céline et Sébastien, Tahar 
Défibat : 
Délai 5 juin pour le démarrage
Complément lundi 28 : 
M. Brochard va envoyer l'ordre de service avant le 5 juin à l'entreprise générale afin de bénéficier de la subvention Defibat, ensuite il y aura un avenant de différé des travaux jusqu'à parvenir aux 70% d’engagements, de toute façon l'entreprise générale aura besoin d'un certain délai pour commencer
Appel de Joël à Franck Lemasson pour fixer des rendez-vous.
M.Lemasson continue la programmation des RDV il vous appellera
Cependant les foyers qui ne l'auraient pas encore fait doivent obtenir de leur banque et transmettre à M Lemasson une attestation d'engagement de prêt mentionnant : 
- le prix du logement
- l'apport personnel
- le montant du prêt consenti par la banque
Les travaux ne démarreront pas tant que 70% des dossiers ne seront pas bouclés

Rdv géomètre : 
Le géomètre et notaire sont en train de travailler ensemble.
CLMH ne nous a pas identifié en tant que maître d’usage auprès des notaires et du géomètre
Réunion publique au Clos Herbert
La mairie de Caen organise, mardi prochain à 19h, à l’école élémentaire au clos Herbert, une réunion d’informations auprès des habitants du quartier concernant notre projet et l’EPHAD.
Dossiers financiers :
Accédant direct : Joel a signé et versé 5 % (somme mise sous séquestre chez le notaire)
PSLA : Sara, Anne-Sophie, Éric et Janine, Catherine
Paul : il sera financé par la NEF.
Bernard et Marie T : réponse vers le 15 juin
Paulette : envoie demain du dossier à CLMH
Benoit : son banquier lui envoie semaine prochaine le papier lui accordant les prêts.
Armelle : aucune proposition de la banque pourtant avertie que le montant de retraite est supérieur au prévisionnel. Manque 40 000 € pour l’apport. Projet : aller voir un courtier.
Henri : reclassé en accédant direct. Doit appeler Franck Lemasson.
Les données personnelles dans les engagements publiés pour exemple sur le blog ne doivent pas figurer  (protection en cas de piratage).
Rôles de chacun
Réserver la salle : Joël 
Clé : Eric
Rédaction et diffusion OJ : Joël pour les prochains mois 
Convoquer aux réunions : Joël (OJ envoyé 8 jours avant en .doc et en PDF)
Communiquer avec CLMH : Joël
Référents Groupes de travail
Jufi : Jean-René
Bâti : Catherine
Voisinage : Claude J
Recrutement :  Sara 
Gouvernance : Sébastien
Règlement intérieur
C’est un document annexé au règlement de copropriété RC (ce dernier rédigé par le notaire et le géomètre pour le calcul des tantièmes).
Lecture du règlement intérieur pour modifications, le RI est adopté à 20 :40 (a été envoyé le 28 par Joël à GEOMAT copie F Lemasson).Il est publié sur le blog
Date de la prochaine réunion : a priori le 10 juin, modifiable selon les informations de cette semaine

