COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI

Présents : Sara, Bernard, Marie T, Marie-Claire, Henri, Sébastien, Henri, Joël, Armelle, Claude P, Anne-Sophie, Benoit, Jean-René, Evelyne, Tahar, Éric.

Excusés : Janine, Claude J, Paulette, Catherine, Céline, Paul.

- PREPARATION REUNION PLENIERE

Attribution des fonctions. Le choix des thèmes prioritaires et la répartition du temps n’ont pas été faits.

- APPROBATION DU CR DE LA DERNIERE REUNION

Approbation du groupe après lecture du compte-rendu.

- BILAN REUNION DE CHANTIER ET POINT SUR LES TMA

Visite des appartements après la réunion de chantier.

Garde-corps : Réduction de 30cm (7cm en dessous du béton plafond coursives – 1m au-dessus du plancher coursives)

Bac douche : Constat par Benoit lors de la réunion du chantier du bac à douche (la fenêtre déborde sur le bac) Problème pour mettre le rideau ou la paroi. Elise va étudier, possibilité de mettre un bac de 80 x 110cm ?

Parquet :

Prix du parquet : étonnement de la différence entre le prix avancé (65 €) et le prix final (109€ avec ). Ils n’ont pas intégré les plaintes, les pertes de découpes. Si pas OK, possibilité de faire poser par soi-même. Choisir plinthes blanches ou bois (décision à prendre pour fin mai).

Marie-Claire fait remonter que l’on n’a pas été assez rigoureux. On n’a pas fait d’écrit récapitulatif. Demander systématiquement des écrits pour les autres actions.

Janine et Éric sont très fâchés et ne prennent plus le parquet (manque d’informations). Retour au PVC. Ils demandent l’accord du groupe.

Benoit interroge un solier pour 400m² de parquet. Rappel des coûts (frais de gestion, frais d’approche…) et possibilité de poser le parquet avant la remise des clés avec CLMH (mais pas sûr avec un professionnel extérieur).

Sara fait remarquer qu’il y aura des plinthes blanches avec la livraison du parquet sauf appartement sol brut.

Marie-Claire propose que l’on fasse un courrier à CLMH ou Elise pour avoir le coût détaillé du parquet.

6 personnes sont concernées pour le parquet : Claude J, les Pitrou, Bernard et Marie Th, Evelyne, Éric et Janine, Marie-Claire.

Les TMA ne sont pas détaillés.

TMA

Joel a fait un mail à M Marie demandant le détail du TMA concernant ses volets.

Sara a reçu un appel d’Elise pour les faux plafonds. Elle souhaite que la hauteur des plafonds soit modifiée sur les plans. Elle appelle M. Marie.

Bernard et Marie T sont OK pour le TMA. Ils vont modifier l’évier en un 1 bac inox. Remarque de Claude : le récupérer pour la buanderie.

Problèmes constatés pour les TMA :

-  Joel : descriptif pas clair pour les volets roulants et calcul du prix

- Paulette : demande de VR dans la cuisine

- Catherine : demande de store et VR.

- Bernard : pb évier

Sara demande s’il y aura une plus-value sur les plafonds pour faire apparaitre les poutres

- ACTUALITE, REMARQUES, INTERROGATIONS DES DIFFERENTS GT

GT recrutement

Baptiste Clément n’intègrera par le projet (dépasse le plafond PLI ).

Louise Girard intéressée. Demandes des charges annuelles et autres détails. Pas de nouvelle.

Elise Renaut : trop petit.

Quinzaine de l’habitat participatif : possibilité de s’inscrire (date butoir : 16 mai). Expérience dans l’élaboration du projet. Problème de disponibilité des participants.

Possibilité de travailler avec le pavillon de Normandie. Exposition sur les différents types d’habitat.

Article dans Ouest France avant l’été ?

- QUESTIONS DIVERSES : MUR DE REFEND / TAHAR

Tahar : atelier sur le réseau habitat participatif le 18 mai de 10h à 15h : journée où les projets en cours ou finis sont conviés pour parler de leur expérience, les réseaux. Groupes venant de toute la Normandie. Lieu : maison commune des Eco Bâtisseurs à Louvigny à 10h (repas partagé). Bernard, Benoit, Armelle pensent y aller.

Mur de refend : possibilité de finition mur enduit/peint ou béton brut. Faire la demande individuelle auprès d’Elise.

- LE JARDIN

Zone personnelle : à définir

Henri intervient.

Parking : séparation par espaces verts.

Lierre : devant le local vélo.

Prunier : au soleil

Hydrogéa : au nord vers l’appartement de Benoit

Rucher pédagogique : Pascal n’est plus président des Petits Carrés. Positionnement : au bout de la voie verte (mi voie / mi jardin avec accès sécurisé). Très volumineux (remarque de Benoit).

Éric à l’impression qu’on lui impose la ruche : nécessité de prendre du recul et de voter (utiliser le forum)

Poulailler : à côté de la ruche. Contrainte de nettoyage. Attention : poule ramène le renard et/ou rats.

Cognassier : à la limite de la haie

Glycine : sur un pilier puis habille la balustrade.

Composteur : coin sud est (parking)

Espace potager : Tout le monde semble d’accord pour de la permaculture.

Tahar pose la question de qui va s’investir dans le jardin ? Ca va peut-être déterminer la surface à attribuer.

Benoit soulève la répartition de la récolte.

Sébastien propose que l’on liste les points positifs et négatifs pour les décisions (rucher, arbres, poulailler…).

- RELEVE DE DECISIONS

Joel va faire un courrier pour connaitre le détail du coût (parquet, pose, frais supplémentaires). Date de pose possible. Calcul détaillé de la moins-value du PVC. Envoie à Elise, M. Brochart et M. Marie.

Joël demande à Elise s’il y a une plus-value pour les poutres apparentes.

Joel demande à Elise qu’elle vérifie que la pose d’une paroi de douche est possible dans chaque appartement compte tenu des emplacements constatés des bacs dans les dalles planchers.

Benoit demande à un solier pour la pose de 400m² de parquet.

Jean-René appelle Edifidès pour le coût d’une pose de parquet.

Mur de refend : chacun demande individuelement à Elise s’il souhaite  une finition mur enduit/peint ou béton brut

- PROCHAIN ORDRE DU JOUR

Bilan des réponses sur le parquet

Jardin

Questions diverses (article Ouest France)

Prochaine réunion : 19 mai à 17h45

- SCRUTATEUR

Sébastien trouve que l’on n’est pas efficace aujourd’hui. On a passé trop de temps sur le parquet, non prévu à l’ODJ. Il aurait préféré qu’il y ait un sous-groupe (personnes concernées) qui aurait travaillé ensemble avant et relaté ensuite lors de la réunion. Benoit fait remarquer qu’il s’agit d’un sujet nouveau à la suite de la réunion de chantier de vendredi 3 mai. Avis partagé par Marie-Claire.

Éric fait remarquer que l’on a commencé 20mn en retard. Chacun doit se sentir concerné par l’ODJ et le remplir selon ses désirs.