COMPTE RENDU DU 19 MAI 2019

Présents : Tahar, Bernard, Marie T, Marie-Claire, Sara, Henri, Benoit, Anne-Sophie, Éric, Janine, Jean-René, Claude P, Claude J, Armelle, Joël.
Excusés : Sébastien, Paulette, Catherine, Paul, Evelyne.

Secrétaire : Anne-Sophie

Distribution de la parole : Bernard

Gardien du temps : Janine

Bilan des relevés de décisions

Courrier Elise : réponse reçue d’Elise le 14/05

Surcoût des poutres : Elise appelle Sara et Henri. Claude J n’a pas entendu parler de cette option. Elle contacte Elise pour les poutres apparentes.

Paroi de douche : en attente de réponse

Volet Joel : en attente de réponse

Date de remise des clés : à aujourd’hui le 30 novembre 2019

Date livraison anticipée pour les travaux : Elise voit avec CLMH

Bilan solier : vu en sous-groupe

Mur de refend : le signaler à Elise si l’on souhaite un mur brut. Benoit demande poutres et poteaux du salon cuisine. Catherine demande certaines poutres en brut.

Jardin

Bernard pose la question du puisard. Une cuve tampon est prévue pour récupérer les eaux de pluie. Devis à 8000€ pour une cuve de récupération d’eau.

Lecture de Janine du mail de Paulette. Dalles dans le jardin pour les passages répétés.

Claude J propose que l’on décide les grands points : clôture, potager, fruitiers, coin repos.

Tahar propose de voir ensemble une vue globale du jardin puis après le détail et les coûts.

Présentation des travaux de groupe

Groupe Sara, Janine, Armelle, Anne-Sophie

Clôture avec portillon (le plus loin de chez Catherine).

Zone intimité pour les rez-de-chaussée (sauf salle commune et entrée du bâtiment).

Arbres hautes tiges au sud.

Compost au niveau du portail.

Jardin à l’anglaise près du potager.

Si poulailler et ruche : coin après le jardin à l’anglaise

Kiosque devant le jardin à l’anglaise et les fruitiers

Mur végétalisé plutôt que peint.

Jeux enfant (trébuchet) sous les pommiers.

Groupe Claude P, Henri, Tahar

Tient compte de l’exposition. Les arbres ne gênent pas la vue.

Fruitiers le long du mur sud. Kiwis au-dessus du mur (au sud)

Potager en demi-cercle (en étage ou non) le long de la voie jardin.

Ruche / poulailler possible dans l’angle (le plus éloigné de l’entrée). 
Portillon vers le rucher (pour faciliter accès vers Clémenceau).

Portillon central côté parking. Sur le grillage : groseiller, framboisier. Compost vers le portillon.

Tonnelle avec table au centre du jardin.

Arbustes sur le parking (houblon ?).

Groupe Jardin

Arbustes au niveau du potager pour cacher le compost.

Proposition proche du 1er groupe

Mur côté voisin : mur / grillage à 50cm du mur

Points communs sur les groupes de jardin

Proposition de Marie-Claire : rencontrer un professionnel pour avoir un avis sur les 3 propositions.

Choix des essences : bio/écologique favorisant les abeilles / oiseaux….

Zone intimité :  Quelles dimensions, quels droits ?

Pas de délimitation physique.

Emplacement ruche : possibilité de la mettre sur la rue jardin ? Décision de la mairie, Madame Benalli. En attente de la décision.

Questions diverses

Éric parle du logiciel pour gérer le syndic. Il se sent seul pour le paramétrage du logiciel. Joel se propose de l’aider à partir du 6 / 10 juin. Idem pour Henri. Le gendre des Pitrou, Antoine, se propose de nous aider (il utilise le logiciel).

Pas de nouvelles des contrats.

Relevé de décisions

Claude envoie un message à Elise, M Brochard, M Marie pour faire un point parquet.

Joel écrit à M Brochart pour la propriété des murs nord et sud.

Joel va demander où se situe le collecteur d’eau dans l’hypothèse d’une cuve de rétention d’eau.

Marie-Claire demande à Madame Aubin (professionnelle) son avis sur nos propositions jardin.

Henri demande à Madame Benalli la décision sur le placement de la ruche sécurisée.

Prochaine réunion : dimanche 2 juin à 18h15

Suggestion ordre du jour

- Temps de vie « 24h pour Calmette » chez Pitrou.

- Point sur le jardin (rencontre avec la professionnelle)