EHPC dimanche 19 Juillet 2020-07-15

Présents : Joël, Bernard et Marie T, Claude J , Nelly, Eric et Janine , Catherine, Armelle, Henri et Sara, Évelyne, Paul, Benoit.

Excusés : Paulette, Marie-Claire, Céline et Sébastien, Anne-Sophie.

Absents : Pitrou

Attention à Sasha sur le parking à l’angle du bâtiment. Rouler vraiment au pas et s’arrêter à l’angle.

Distributeur de parole : Nelly.

Gestion du temps : Henri.

Approbation du dernier CR.

Suivi de décisions :

Déplacer les arceaux à vélos à la gauche de la porte du garage vélos car ils gênent le passage voitures vers le parking.

Budget jardin : le GT jardin va constituer un budget prévisionnel pour :

- récupérateurs d’eau,

- les 4 arbres fruitiers,

- les arbustes de la haie,

- 2 grelinettes pour décompacter,

200€ au départ

249, 60 €pour les réservoirs

200€ pour les grelinettes rapidement

Il faut avoir l’aval du syndic pour faire les achats.  Il y avait de quoi payer a dit la syndic. Mais on n’a pas de visibilité pour les achats futurs. 50 € / personne suffiraient largement pour le moment

JR propose d’aller  chercher du terreau à Carpiquet ou Cagny.

- Les composteurs : Catherine dit qu’il va passer en fin de semaine ; mais ça va être les congés.

- On n’a pas encore de coupes de tonte et on a utilisé du compost pour les plantations. Il a été remis du crottin. Le compost a une odeur qui semlble correcte. Faut il remettre de l’eau dedans.

Arbustes : les Pitrou vont nous en donner.

Il faut faire une réunion spéciale budgets pour déterminer la bonne méthode de répartition

On dit oui pour les grelinettes. Unanimité.

Budget en cours.

Le garage à vélos :

On avait décidé 25 vélos au sol sur béquille ou suspendus.

Budget pour le garage vélos. Possibilité de faire une barre tout du long, à hauteur de 89 cm pour se caler sur les bois latéraux.

C’est moins onéreux.

Que pour les vélos béquilles ou vélos électriques.

Ça permet de construire des étagères sur les côtés. Avec des équerres costaud.

Ça ferait des étagères pour les coins- jardin du local poubelle avec les palettes qui ont été données par le chantier, pour stocker les transats et chaises de jardin.

On avait un budgt de 1400 €, sans la peinture.

La partie faite, c’est déjà payé : 820€. Il reste 480 € pour les vélos. On avait fait un chèque en novembre.

250€ fourniture

360€ pour location du local

Il manque environ 10 à 15€ par logement pour boucler les rangements pour garage vélos + local poubelles.

Manque la peinture 50 € et la visserie. 150 €. On ne va pas pouvoir nous les galvaniser cette fois ci.

Eric et Bernard se rendent disponibles pour travailler avec Benoit  à l’atelier du professionnel tout début août.

Relevé pour l’électricité le 30 Juillet ?

Sur les petits compteurs le chiffre n’est pas le bon. Pour certains …

Ch= chauffage. Même quand il n’y a plus rien de branché il y a le four électrique qui est comptabilisé en mode chauffage !

En coupant le chauffage, on risque de couper même une lumière.  Joël fait un recommandé pour demander un contrôle complet, une revisite de toute l’électricité dans tous les logements.( On voudrait le chauffage à part. )C’est un gros chantier !

Il nous faut une photo des interrupteurs. C’est à Globale de nous fournir ce mode d’emploi.

Les éclairages extérieurs :

On n’a rien comme notice. On disjoncte … pour tout couper.

Notre 1ère facture d’électricité commune il va y avoir des approximations.

Les bouches entrées d’air VMC Aldes

Le recommandé a été envoyé à Brochard. Il a répondu. Les bouches Aldès vont être remises à l’endroit. Mais ce n’est peut être pas ça la cause majeure du dysfonctionnement.

L’objectif est : pas d’entrée d’air froid dans les apparts. Donc il faut continuer à chercher la cause de surventilation. Il suffit de le laisser en marche 2 fois 1 heure pour avoir 3 douches.

Si on met en « valise », il reste la ventilation et le congélateur en 10 jours. Nelly trouve un chiffre de 13kWh en 10 jours soit 450kw/h/an : c’est considérable. Les radiateurs hors gel de Catherine ça consomme 1kwh /jour, (mesure à vérifier) juste pour 2 radiateurs.

Ballons

Le filtre clignote ; même en nettoyant, ça clignote encore. Il faut valider avec ok une fois nettoyé.

C’est à cause des poussières des travaux ?. On pourrait commander tous ensemble.

Mesurer en posant le wattmètre sur le ballon.

Ça sert à rien d’envoyer les relevés électriques  à Catherine, ce n’est pas fiable.

Qu’ils viennent vérifier quand il y a du vent à 50km/h

- paramètres volume aspiré par le ballon thermo

- les bouches d’aération sont elles en état de fonctionner quand il y a du vent ?.

Qu’Eric filme avec le sèche cheveux. Que le GT bâti fasse l’expérience.

Même si on perd la garantie, on peut baisser le volume d’aspiration (intervention technicien nécessaire)

Le GT orga va continuer l’inventaire de ce qu’on met en commun et où c’est stocké ? peut on se servir ?

Eric a envoyé une proposition de Framacalc en ligne sur le site https://calmettehabitat.fr/tableaux-partages-sur-framasoft/

Espaces de stockage

Etages 3 : 4 étagères communes, pour ceux du 1er et 3°. Celle en bois a été rajoutée. Qui sera enlevée fin aout

Etage 2 : 3 étagères communes RDC et 2 °. On dirait qu’il y a plein de place.

Chacun a 3 m. Momentanément les étagères communes peuvent être utilisées.

Au 3°, il y en a 4 alignées à gauche. Au 3° il y a un logement en plus. C’est bourré. Pourquoi n’a t on pas mis l’étagère au 2° ?

Régle simple 3 étagères perso/foyer. On ne déborde pas sauf si accord.

Les stockages communs nécessitent des précisions.

L’étagère du milieu ne peut pas monter, ça bouche le capteur. Le déplacer dans l’allée ? Plutôt attendre que tout soit rangé fin aoüt.

Redescendre les affaires de Nelly au 2°.

Faire un inventaire avec le Framatalc d’Eric. Il y avait un tableau Excel. A gérer par le GT Aménagement : Bernard, Marie Claire, Claude, Claude et Evelyne. L’urgence serait de remplir ce tableau par rapport aux étagères de stockage. »tableaux partagés sur Framasoft »

Buanderie l’évier a dû être abîmé par Global. L’ouvrier qui pose les bandes noires dans l’escalier s’est renversé de l’acide chlorhydrique et s’est nettoyé dans la buanderie. Ce n’est pas bon pour l’inox de l’évier.

Les marches ont été percées et pas nettoyées.

Bernard : vinaigre blanc+ kärcher, et ça reste toujours blanc.

Et il reste les plinthes dans l’atelier. La tranchée en mitoyenneté n’est pas comblée etc.

Joël pense à alerter la presse. Ne pas le faire tout de suite dans l’énervement.

+ pissée sur le mur…

Courrier DPE les conso prévues par la 1ère étude sont d’environ 20 kwH/m2/an, ce qui devrait nous mettre en classe A. Mais le calcul du DPE se fait en appliquant un coefficient de 2,58 à l’électricité qui est produite par des turbines à vapeur dans les centrales à fuel ou nucléaires pour tenir compte de leur rendement d’environ 33 % . Le DPE calcule l’énergie primaire. On a intérêt à ce que les renouvelables se développent, ça fera diminuer ce coefficient.

Les appart n’ont pas tous les mêmes coefficients car ne sont pas tous exposés de la même façon, et déperditions varient de l’un à l’autre. Ça va de 16kWh/m2/an à 37-38. En pignon il y a des déperditions plus importantes mais plus de soleil.

EP=Énergie Primaire

EF =Energie Finale

On a tous dépassé la dépense prévue. En octobre-nov -déc on verra. Ne pas protester à ce stade.

Prise voiture électrique sur le parking. Le rappeler dans les réserves. Ils vont apporter le fourreau mais il n’y aurait rien dedans. Où sera t il ?

Il y a un gros tuyau rouge qui arrive dans le parterre Nord. Est ce que ça doit être enterré ?

ODJ

- GT jardin faire appel à l’animateur de télévision qui améliore les jardins. « silence , ça pousse. »Serait ce gratuit. Il est de la Manche. Son jardin se visite. Stéphane Marie. A nous tout seuls, on a déjà plein d’idées.

A Angers ils ont fait appel à des écoles, en concurrence.

Le plus difficile c’est donner les structures de base. C’est un métier de paysagiste.

La première tonte devrait être comprise dans la mise en place de la pelouse . Et elle est suivie d’un coup de rouleau pour favoriser le tallage ou marcottage. Mais il faut que la terre soit un peu humide. Se souvenir de l’engazonnement du Tram.

- Notices techniques : quand Eric en trouve sur Internet, il les met sur le blog. Centaines de pages.

Réverbères du jardin ceux de la pelouse, ceux de derrière. Ça s’allume à 19h30 et ça dure toute la nuit !!! Eric a tout coupé

- Récupérateurs d’eau : grille à nettoyer l’hiver. Penser à éviter que ça gèle et éclate. Qui va être vigilant à ça ?

Avoir un cahier par mois.  Un seul. Un agenda. GT Orga  qui délègue.

- Comment payer l’eau consommée par les machines à laver ? Il y a un compteur électrique dans la buanderie. On va évaluer à combien monte la consommation d’une machine. L’eau a été budgetée.

Calendrier des vacances, en cours. Mettre nos dates sur le Framacalc. Voir sur le site https://calmettehabitat.fr/tableaux-partages-sur-framasoft/

Il faudrait compléter le blog pour dire qu’on a fini de construire et qu’on habite tous les appartements. Travail à faire aussi sur Facebook. Catherine est en train de prendre des photos de tout ce qui évolue. Prendre en 16 neuvièmes.

Les PSLA ont signé  ou vont signer : tous sauf Barbey-Gouin et Cazin.

Relevé de décisions

On peut prévoir de 4 à 600€ pour le jardin. Il reste à voter la répartition , sur propositions du Syndic.

Le GT bâti : tests pour la ventilation

Espaces communs par le GT Aménagement

Le GT orga va recevoir les tâches à effectuer sur l’habitat, soit des habitants soit des GT, afin de constituer un calendrier global de toutes les tâches à faire mois par mois .

Calendrier des vacances à remplir par chacun (framacalc).

Boites aux lettres mises dehors ou non ?

Nous, on  aimerait mieux qu’elles soient laissées où elles sont. Peut on arrêter le digicode pour le postier. Dans la journée la porte n’est pas fermée à clé. La nuit, on ferme.

L’électricien repris par Le Petit Corps semble bien travailler.

Prochaine réunion : dimanche 2 août 18 h, GS

La réunion se clôt en ôtant les masques (Covid) autour de la bouteille d’excellent Coteaux de l’Aubance (C. du Layon) offert par nos hôtes du 14 juillet au soir, des voisins de l’habitat partagé de Mathilde Alexandre à Angers. Ils n’ont pas tari d’éloges sur notre projet immeuble et organisation.

Leur projet c’est 23 logements dont 5 en location (avec des jeunes!) gérés par le bailleur social maître d’ouvrage, ils sont maître d’ouvrage associé